Cronograma de execução do software SALÃO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Função** | **Inicio** | **Entrega** | **Realizado** |
| Telas | 11/04 | 18/04 | Ok |
| Login | 11/04 | 18/04 | Ok |
| Cadastro cliente | 19/04 | 03/05 | Ok empartes |
| Cadastro funcionário | 04/05 | 18/05 | Ok em partes |
| Cadastro Produto | 19/05 | 26/05 | Ok em parte |
| Cadastro de Fornecedor | 27/05 | 03/06 | Falta |
| Agenda | 06/06 | 20/06 | Falta |
| Tela de vendas | 21/06 | 05/07 | Falta |
| Gerenciamento de cliente | 06/07 | 20/07 | Falta |
| Relatório | 21/07 | 11/08 | Falta |
| Menu inicial | 12/08 | 26/08 | Falta |

35% do projeto está completo;

Atualizado 10/27/2016;

Houve diversas fatalidades que impediram a execução do projeto conforme o planejado prévio;